[ 11월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 주제 | 컨테이너 기반 커스터마이징 전자결재 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | y2k4 | 프로젝트 팀원 | (팀장: 유원상) (팀원:김민수, 김세현, 김재이, 육현수) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 공통 목표 |  |  |
| 김민수 | 11/10 - 담당 프런트 마무리 작업 11/11 - VO 객체 DB에 맞게 수정 - Mapper 생성, controller 수정 및 테스트 |  |
| 김세현 | 11/10 - 담당 프런트 마무리 작업 11/11 - 출력 테이블 재정의, - API 테스트 |  |
| 김재이 | 11/10 - 담당 프런트 추가 수정 11/11 - 검색폼 정렬 문제 해결 및 테이블 디자인 수정 |  |
| 육현수 | 11/10 - 개인 사정으로 인한 불참 11/11 - VO 객체 새로 구현(Profit, Spend) - finance.js와 controller 수정 및 테스트 |  |
| 유원상 | 11/10 - 멀티 테넌시 기반 DB 구축(EC2와 Docker 활용) 11/11 - DB 구축 문제 수정 - 로그인 및 회원가입 기능 DB와 연결 |  |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 강사님 | 팀이 역할을 잘 분담하고 일정에 맞춰 기능별 완성도를 높여간 점이 인상적입니다. CRUD 중심의 공통 구조로 협업 기본기를 잘 익혔습니다. 다만 백엔드 연동과 통합 테스트를 조금 더 일찍 진행했으면 효율이 높았을 것 같습니다. DB 설계 단계에서 각자 테이블을 만든 뒤 관계를 나중에 맞추는 방식은 충돌 위험이 크므로, 이번 주엔 관계형 구조를 명확히 정의해두는 것이 좋겠습니다. UI 통일화 시도는 훌륭했으며, 코드보다 UX 흐름을 먼저 설계하는 접근이 더 효율적일 것입니다. EC2나 Docker를 단순 설치에 그치지 않고 실제 서비스 연결까지 해보면 완성도가 크게 올라갑니다. 또한 API 명세를 일관되게 관리하고 Swagger로 시각화하면 협업 속도가 향상될 것입니다. 발표는 기능 중심이 아닌 전체 흐름 중심으로 구성하면 더 설득력이 생기며, 예외 케이스 테스트도 함께 수행하면 안정성이 높아집니다. 마지막으로 역할 고착화에 주의하고, 서로의 코드를 읽으며 교차 이해를 넓히면 한 단계 성장할 수 있을 것입니다. |