[ 11월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 주제 | 컨테이너 기반 커스터마이징 전자결재 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | y2k4 | 프로젝트 팀원 | (팀장: 유원상) (팀원:김민수, 김세현, 김재이, 육현수) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 공통 목표 | 주요 테이블(재무, 인사, 재고, 생산, 매매)에 대한 기본적인 CRUD 완성 및 외부 테이블과의 연동 개발 시작 | 결재 문서와 결재 관리 로직 작업 착수 각 테이블과의 연동작업 완료 거래처 CRUD 개발 수행 진척이 빠를시, 웹소켓 연결 작업 시작 |
| 김민수 | 11/10 - 담당 프런트 마무리 작업 11/11 - VO 객체 DB에 맞게 수정 - Mapper 생성, controller 수정 및 테스트 11/12 - 생산 파트 CRUD 기능 구현 시작 - popup 및 main.html 함수 추가 11/13 - 생산 파트 검색 방식 수정 - 생산 파트 서비스 구조 구현 11/14 - 생산 파트 검색 편의성 수정 - 생산 파트 추가 폼에서 FK 항목 선택 방식으로 변경 - Lot 테이블 연동 | 모든 테이블간의 선후 관계 작업 조정 예시) - 구매 주문이 수락되면 주문 가격만큼 지출 테이블에 기록 - 구매한 물품이 도착하면 실제 도착한 수량을 재고 목록에 갱신 - 판매가 완료되면 수익 테이블 갱신 - 급여가 지급되면 지출 갱신 |
| 김세현 | 11/10 - 담당 프런트 마무리 작업 11/11 - 출력 테이블 재정의, - API 테스트 11/12 - DB 연결을 위한 XML, Service, Mapper 파일 생성 11/13 - 1직원 추가 팝업 구현 - 로그인 시 회사 테이블 연동 로직 구현 중 11/14 - 회원 목록 정렬 검색 - 로그인 시 회사 테이블 연동 로직 구현 - 근태 목록 일괄 추가, 검색, 정렬 구현 | 로그인한 유저의 권한에 따라 DB 업데이트 여부 확인 작업 각 테이블의 CRUD 작업을 바로 반영하지 않고 해당 정보를 JSON화 및 DB에 저장, 승인 후 해당 JSON을 다시 쿼리로 만든 다음 DB에 적용 사용자에게 보일 결재문서의 결재 내용은 JSON 데이터를 읽어서 이를 재가공 후 출력 |
| 김재이 | 11/10 - 담당 프런트 추가 수정 11/11 - 검색폼 정렬 문제 해결 및 테이블 디자인 수정 11/12 - 테이블 수정 및 이에 따른 인터페이스 수정 11/13 - 입고/출고 테이블 간략화 - 재고, 입고, 출고 CRUD 개발 시작 - 재고 입력 기능 구현 11/14 - 재고, 입출고 검색/등록 기능 구현 - 재고 테이블 데이터 수정 기능 구현 | 모든 테이블간의 선후 관계 작업 조정 예시) - 구매 주문이 수락되면 주문 가격만큼 지출 테이블에 기록 - 구매한 물품이 도착하면 실제 도착한 수량을 재고 목록에 갱신 - 판매가 완료되면 수익 테이블 갱신 - 급여가 지급되면 지출 갱신 |
| 육현수 | 11/10 - 개인 사정으로 인한 불참 11/11 - VO 객체 새로 구현(Profit, Spend) - finance.js와 controller 수정 및 테스트 11/12 - 회사 수익 관리 부분 CRUD 구현 - 회사 지출 관리 CRUD 구현 11/13 - 문서, 수익, 지출 DB 연결 개발 시작 - SELECT 기능 구현 11/14 - 개인 사정으로 불참 | 모든 테이블간의 선후 관계 작업 조정 예시) - 구매 주문이 수락되면 주문 가격만큼 지출 테이블에 기록 - 구매한 물품이 도착하면 실제 도착한 수량을 재고 목록에 갱신 - 판매가 완료되면 수익 테이블 갱신 - 급여가 지급되면 지출 갱신 |
| 유원상 | 11/10 - 멀티 테넌시 기반 DB 구축(EC2와 Docker 활용) 11/11 - DB 구축 문제 수정 - 로그인 및 회원가입 기능 DB와 연결 11/12 - 판매/구매 테이블 결과 출력 일부 수정 - 판매/구매 정보 수정 기능 추가 11/13 - 판매/구매 정보 상태 변경 기능 추가 - 가본적인 CRUD 완료 11/14 - 수행일지 작성 - DB 내용 json화 - 거래처 및 담당자 세부정보 출력 | 로그인한 유저의 권한에 따라 DB 업데이트 여부 확인 작업 각 테이블의 CRUD 작업을 바로 반영하지 않고 해당 정보를 JSON화 및 DB에 저장, 승인 후 해당 JSON을 다시 쿼리로 만든 다음 DB에 적용 사용자에게 보일 결재문서의 결재 내용은 JSON 데이터를 읽어서 이를 재가공 후 출력 거래처 테이블을 추가 및 다른 테이블의 CRUD 수준까지 개발 |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 강사님 |  |