[ 11월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 주제 | 컨테이너 기반 커스터마이징 전자결재 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | y2k4 | 프로젝트 팀원 | (팀장: 유원상) (팀원:김민수, 김세현, 김재이) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 공통 목표 | 결재 문서 및 승인/반려 구조를 통한 모든 DB 내용 변화의 문서화 및 체계화 사용자의 직급에 따른 권한 레벨 부여 및 결재 문서 승인 과정 생략 여부 확인 재고 테이블에 현재 요구중인 수량 칼럼 추가, 재고 관리의 체계화 | 자신이 처리해야 하는 결재 문서가 생겼거나 아직 처리하지 않은 문서가 있을 경우 알람기능 제공 사용자 정보에 대한 보안화 배포 작업 계시 추가적인 버그 수정 및 리펙토링 |
| 김민수 | - 생산 파트 결재 문서 프론트엔드 작업 - 작업지시서 추가/삭제 승인 시스템 구현 - 생산과 재고 db 연동 - 생산파트 입력시 각종 예외성 처리 - 재고 파트의 요청수량 시스템 연동 - 작업지시서 상세 정보 팝업 수정 | 웹소켓을 이용한 알람 - 현재 로그인한 이용자가 결재해야 할 문서가 있을 경우, 상단 메뉴바에 표시 - 현재 로그인한 이용자가 작성한 결재 문서가 처리되면 이를 상단 메뉴바를 통해 알림 - 상단 메뉴의 종 모양 버튼을 누르면 자신이 처리/확인해야 할 문서들 목록 제공 |
| 김세현 | - 생산 파트 결재 문서 프론트엔드 작 - 결재 목록 초기 프론트 - 휴가 신청/결재 구현 - 인사 발령 신청/결재 구현 - 직속 상사 후보군 필터링 | JWT를 이용한 암호화 - 로그인 성공 시 자신에 대한 정보(자신의 이름, 사원 번호, 상사, 부서 등) 암호화해서 세션에 저장 - 결재 문서에 대한 암호화 |
| 김재이 | - 재고, 입고, 출고 테이블의 CRUD 구현 - 거래처, 사원정보 DB 연동 - 생산과 재고 db 연동 - 입고, 출고 승인 여부에 따른 재고 수량 증감 구현 - 현재 재고 수량이 필요한 수량보다 많을 경우에 대한 예외 처리(요청 수량 컬럼 구현) - 알람, 사용자정보(마이페이지), 메인 페이지 연결 | 프런트단 리펙토링 및 디자인 변경 - 상단 메뉴바에 로그아웃 버튼 - 상단 메뉴바에 현재 누가 로그인 중인지 표시 - 추후 발견한 프런트 오류 수정 마이페이지 부분 완성 |
| 유원상 | - 결재 문서 시스템 기반 작업 - 역대 결재 문서 목록 제공 - 판매/구매에 관한 결재 문서화 기능 접목 - 수입/지출 테이블 재설계 및 구현 - 미정산 금액 관련 테이블 및 기능구현 | 알람기능 및 JWT 구현 보조 대시보드에 재무/회계에 대한 데이터 수치화 백엔드 버그 수정 및 리펙토링 발표 자료 제작 착수 |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 강사님 | 전체적으로 각 파트가 잘 나뉘어 있고, 기능 간 연결 관계도 자연스럽게 맞물리는 모습입니다. 결재 문서, 승인/반려 흐름처럼 복잡한 도메인을 차근차근 구현해 나가는 과정, 그리고 생산–재고–결재 구조가 서로 영향을 주고받는 만큼 난도가 높은데, 팀원들이 각자 맡은 영역을 책임감 있게 해결해나가는 모습이 좋습니다. 알람 기능, 권한 레벨, 예외 처리처럼 실제 서비스 품질에 큰 영향을 주는 요소와 프론트와 백엔드를 반복적으로 연결하며 생기는 오류들을 부드럽게 해결해 가는 과정이 나중에 좋은 경험이 될듯합니다. JWT 암호화, 사용자 정보 보호처럼 보안 쪽 부분도 일찌감치 챙기고 있어 실무적인 접근이 돋보입니다. 이번 주까지의 속도와 완성도를 보면, 배포와 발표까지 충분히 안정적으로 도달할 수 있는 팀이라고 느껴져요. 지금처럼 서로 도와가며 한 덩어리의 서비스로 잘 묶어 나가면, 완성 단계에서 정말 멋진 결과물이 나올 겁니다. |