[ 11월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 주제 | 컨테이너 기반 커스터마이징 전자결재 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | y2k4 | 프로젝트 팀원 | (팀장: 유원상) (팀원:김민수, 김세현, 김재이, 육현수) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 공통 목표 | 프런트단 1차 완성 추후 백엔드에서 데이터 추가를 위한 입력 폼 생성 다른 테이블과의 연계를 위한 상세 보기 폼 구현 | DB의 구축(EC2와 도커를 이용) 백엔드 개발 시작 백엔드 개발하면서 필요해진 사항에 대한 프런트 추가 작업 각 테이블별 기본적인 CRUD 구현 |
| 김민수 | 11/03 - 생산/제조 DB 출력을 위한 프런트 개발 시작(생산/제조 관련 CRUD 결과 출력 기반 마련) - VO, 컨트롤러 임시 생성 및 더미데이터로 작동 테스트 완료 11/04 - production.js BOM 검색, 설비 조회, Lot 번호 추적 기능 추가 - 작업지시서 연계 기능 초기 시스템 제작 - 컨트롤러 수정 및 테스트 데이터 추가 11/05~11/06 - main의 생산/제조 테이블 내용 출력 폼 1차 완성 - 생산/제조 테이블 데이터 추가 입력 폼 1차 완성 - 프런트 디자인 통일화 작업 11/07 - 프런트 일부 수정 | DB 구축 협업 생산/제조 테이블에 대한 기본적인 CRUD 제작 다른 테이블의 값을 가져와 자신의 테이블 출력 프런트에 출력해보기 필요시 프런트 보수 |
| 김세현 | 11/03 - 인사 DB 출력을 위한 프런트 개발 시작(인사 관련 CRUD 결과 출력 기반 마련) - 전체 목록 및 검색 기능 구현시작 - 인사 관련 함수 제작 중 11/04 - VO(Attendance, Employee, Salary) 생성 - 직원 목록, 근태 현황, 급여 대장 전체 목록 조회 출력 구현 11/05~11/06 - main의 인사 테이블 내용 출력 폼 1차 완성 - 인사 테이블 데이터 추가 입력 폼 1차 완성 - 알람창 1차 완성 11/07 - 프런트 일부 수정 | DB 구축 협업 인사 테이블에 대한 기본적인 CRUD 제작 다른 테이블의 값을 가져와 자신의 테이블 출력 프런트에 출력해보기 필요시 프런트 보수 |
| 김재이 | 11/03 - 재고 DB 출력을 위한 프런트 개발 시작(재고 관련 CRUD 결과 출력 기반 마련) - VO, 사용자 이벤트에 대한 분기 처리 시작 11/04 - 입고/물품 목록 작동 테스트 - 검색 카테고리 선택 기능 추가 11/05~11/06 - main의 재고 테이블 내용 출력 폼 1차 완성 - 재고 테이블 데이터 추가 입력 폼 1차 완성 - 프런트 디자인 통일화 작업 11/07 - 프런트 일부 수정 | DB 구축 협업 재고 테이블에 대한 기본적인 CRUD 제작 다른 테이블의 값을 가져와 자신의 테이블 출력 프런트에 출력해보기 필요시 프런트 보수 |
| 육현수 | 11/03 - 재무/회계 출력을 위한 프런트 개발 시작(재무/회계 관련 CRUD 결과 출력 기반 마련) - API 명세서 일부 수정 - VO 정의 및 컨트롤러 개발 시작 11/04 - VO 정의 및 수정(Documents, slips, budget) - 컨트롤러 구현 및 컨트롤러와 비동기 연결할 JS 모듈 개발 11/05~11/06 - 재무/회계 테이블 구조 일부 수정 - main의 재무/회계 테이블 내용 출력 폼 1차 완성 - 재무/회계 테이블 데이터 추가 입력 폼 1차 완성 - 마이페이지 폼 제작 - 발표 ppt 제작 협업 11/07 - 프런트 일부 수정 | DB 구축 협업 재무/회계 테이블에 대한 기본적인 CRUD 제작 다른 테이블의 값을 가져와 자신의 테이블 출력 프런트에 출력해보기 필요시 프런트 보수 |
| 유원상 | 11/03 - 웹 ERP 메인 화면 제작(협업을 위한 자바스크립트 모듈 기반) - 판매/구매 DB 출력을 위한 기반 완성 11/04 - 상단 메뉴 바 생성 - 다른 테이블과의 연결을 위한 기반 마련 - 검색 기능 컨트롤러와 연결 11/05~11/06 - 로그인/회원가입 폼 1차 완성 - 회원가입시, 외부 API를 이용한 재직중인 회사의 사업자번호 검색 - DB 내 테이블의 관계 재정립 및 테이블 세부 조정 - 발표 ppt 협업 - 문서 작업 11/07 - 발표 ppt 마무리 | DB 구축 협업 인사테이블에 대한 기본적인 CRUD 제작 다른 테이블의 값을 가져와 자신의 테이블 출력 프런트에 출력해보기 필요시 프런트 보수 제출 문서 작성 |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 강사님 | 팀이 역할을 잘 분담하고 일정에 맞춰 기능별 완성도를 높여간 점이 인상적입니다. CRUD 중심의 공통 구조로 협업 기본기를 잘 익혔습니다. 다만 백엔드 연동과 통합 테스트를 조금 더 일찍 진행했으면 효율이 높았을 것 같습니다. DB 설계 단계에서 각자 테이블을 만든 뒤 관계를 나중에 맞추는 방식은 충돌 위험이 크므로, 이번 주엔 관계형 구조를 명확히 정의해두는 것이 좋겠습니다. UI 통일화 시도는 훌륭했으며, 코드보다 UX 흐름을 먼저 설계하는 접근이 더 효율적일 것입니다. EC2나 Docker를 단순 설치에 그치지 않고 실제 서비스 연결까지 해보면 완성도가 크게 올라갑니다. 또한 API 명세를 일관되게 관리하고 Swagger로 시각화하면 협업 속도가 향상될 것입니다. 발표는 기능 중심이 아닌 전체 흐름 중심으로 구성하면 더 설득력이 생기며, 예외 케이스 테스트도 함께 수행하면 안정성이 높아집니다. 마지막으로 역할 고착화에 주의하고, 서로의 코드를 읽으며 교차 이해를 넓히면 한 단계 성장할 수 있을 것입니다. |