**[ 10월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | 컨테이너 기반 커스터마이징 전자결재 시스템 | | |
| **프로젝트 팀명** | y2k4 | 프로젝트 팀원 | (팀장: 유원상) (팀원:김민수, 김세현, 김재이, 육현수) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | 1. **프로젝트 주제 선정** 2. **프로젝트 기획안 작성(초안)** 3. **요구사항 명세서 작성(초안)**   각 담당 DB 테이블을 담당해서 기능 정리  <요구 사항 명세서 일부>   1. **WBS 작성(간트 차트)**   <간트 차트 일부>   1. **ERD 작성**   각 팀원들과 ERD Cloud를 통해 ERD 생성을 협업, 추후 백엔드 개발의 편의를 위해 칼럼명 작명에 규칙 수립 및 통일화 진행중   1. **API 명세서 작성**   <API 명세서 일부>   1. **외부 API 조사**   내부 데이터들을 회사별로 구별하기 위해 회사별 고유한 값을 사업체 번호를 후보로 선정, 공공데이터 포털을 통해 구현하는 방향으로 결정  사용자 인증에 대해선 카카오톡을 이용하는 방식, SMS 서비스를 통해 인증하는 방식 총 2가지를 후보에 올림 | **프론트 개발 시작**  **유원상**   * **수행일지 작성 및 요구사항 명세서 업데이트** * **판매/구매 출력 폼 구현** * **판매/구매 입력 폼 구현** * **메뉴 구현**   **육현수**   * **WBS 업데이트** * **재무/회계 출력 폼 구현** * **재무/회계 입력 폼 구현**   **김민수**   * **생산/제조 출력 폼 구현** * **생산/제조 입력 폼 구현** * **API 명세서 업데이트**   **김세현**   * **인사 출력 폼 구현** * **인사 입력 폼 구현** * **로그인/회원가입 구현**   **김재이**   * **재고 출력 폼 구현** * **재고 입력 폼 구현** * **피그마로 와이어프레임 업데이트** |
|  |  |  |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| 1. **Project의 목표를 구체적, 측정가능, 달성가능, 관련성있게 설정하기** 2. **요구사항을 정확하게 명시해보고 모든 조원들이 요구사항에 대한 이해하기** 3. **프로젝트 시간이 부족하기에 요구사항을 기반으로 DB모델링과 데모 테스트** 4. **전체 시스템구조를 인지하고 일정관리를 통한 가능여부 확인하기** 5. **시간이 많이 부족하기에 기획의도를 벗어나지 않게 큰 흐름을 유지하면서, 의도한 기획을 구현할 수 있는 기능들의 선택과 집중이 필요함** |